| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БƏЛƏБƏЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АННОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ БИЛƏМƏҺЕ ХАКИМИƏТЕ 452027 Анновка ауылы, Совет урамы, 15 . |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452027 с.Анновка, ул.Советская, 15. |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 март 2019 й.	                     № 21                                    27 марта 2019 г.

О проведении  экологических субботников

по очистке и благоустройству территорий

населенных пунктов  сельского поселения

Анновский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

В целях очистки, благоустройства и озеленения территории населенных пунктов сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, соответствии с  постановлением Администрации муниципального района  Белебеевский район Республики Башкортостан от 385 2019 года № 385

1. Провести в период с 06 апреля по 11  мая 2019 года экологические субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению экологических субботников в составе:

| Хайретдинов Р.Р. | - глава сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Данилова Г.И | - землеустроитель 1 категории, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Никонорова Т.Н. |  |
| Асфандиярова Г.Р. | - ведущий методист Анновского СДК (по согласованию) |
| Шарафеева Г.М. | - заведующий Анновским ФАП (по согласованию). |

3. Утвердить план  мероприятий проведения экологических субботников   и в срок до 01 апреля  2019 года предоставить его в отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы управления экономического развития Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, главам КФХ, индивидуальным предпринимателям:

- принять меры по приведению в надлежащий порядок рабочих мест, производственных помещений и территорий, закрепленных за учреждениями и организациями;

- обеспечить проведение экологических субботников по санитарной очистке, придомовых территорий, объектов образования, здравоохранения, культурного досуга;

- провести массовые мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, экологической культуре.

4. Даниловой Г.И. еженедельно представлять информацию в отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы управления экономического развития Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  о выполнении объемах работ в рамках проведения экологических субботников.

5. Обнародовать настоящее распоряжение в здании Администрации сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте сельского поселения Анновский	 сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                Р.Р.Хайретдинов

Приложение к распоряжению сельского

поселения Анновский сельсовет

муниципального района Белебеевский район

Башкортостан № 21  от 27.03.2019 года

| План мероприятий по организации субботников |
| --- |
| на территории СП Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ |
| №п/п | мероприятия | дата проведения | ответственное лицо |
| МО СП Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ |
| 1 | Закупка материалов (лопат, граблей, перчаток, мешков для сбора ТКО, побелки, красок, кисточек и т.п) | апрель | Глава сельского поселения |
| 2 | Проведение субботников по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов, общественных мест, территорий организаций | 06 – 20. 04.2019 | Глава СП, руководители организаций, старосты деревень, землеустроитель |
| 3 | Организовать вывоз мусора на подведомственной территории | 06 – 20. 04.2019 | Глава СП, руководители организаций |
| 4 | Покраска и побелка двух Стел Белебеевского района, уборка прилегающей территории, посадка цветов. | 26 апреля-3 мая | Глава сельского поселения, землеустроитель |
| 5 | Обновление мемориальных досок на Стеле героям ВОВ 1941-1945 гг. в д. Илькино и в с. Анновка. Проведение косметического ремонта, уборка прилегающих территорий | 30 апреля | Глава сельского поселения, ведущий методист |
| 6 | Обновление аншлага СП Анновский сельсовет МР БР РБ | апрель | Глава сельского поселения |
| 7 | Уборка прилегающей территории Администрации СП Анновский сельсовет: ремонт и покраска заборчиков, железных стоек, побелка фундамента, бордюр и деревьев, посадка цветов и т.д. | 26 апреля | Глава СП, руководители организаций |
| 8 | Спиливание старых деревьев | 27 апреля - 4 мая | Глава сельского поселения |
| 9 | Уборка территории кладбищ в населенных пунктах: д. Илькино, с.Анновка, д. Чеганлы, д. Красноречка, д. Орловка | 27 апреля - 4 мая | Глава сельского поселения, инициативная группа |
| 10 | Уборка мусора вдоль дорог | 4 мая | Глава сельского поселения, землеустроитель |
| Глава сельского поселения Р.Р. Хайретдинов |
| Исп. Данилова Г.И., 2-42-37 |  |