Мероприятия программы энергосбережения и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Анновский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | В бюджетных учреждениях |
| 1. | Переход на энергосберегающие лампочки МБУК « Анновский СДК» | МБУК « Анновский СДК» сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г. | Местный бюджет | 2,0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | Экономия электроэнергии 848 квт.на сумму 2298 руб. |
| 2. | Переход на энергосберегающие лампочки | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г. | Местный бюджет | 3,6 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | Экономия электроэнергии 1416квт на сумму 3837 рублей. |
| 3. | Перевод уличного освещения энергосберегающие лампочки | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г | Местный бюджет | 14,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | Экономия электроэнергии 6967квт на сумму 18880 рублей |
| 4. | Приобретение и установка приборов учета электроэнергии для уличного освещения | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г | Местный бюджет | 26,992 | 26,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия электроэнергии 11194квт на сумму 30335 рублей |
| 5. | Замена устаревших окон и дверей на пластиковые | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г | Местный бюджет | 156,8 | 0 | 20,0 | 136,8 | 0 | 0 | Экономия газ на 708 куб.м ежегодно на сумму 2761 рублей |
| 6. | Замена устаревших окон и дверей на пластиковые | МБУК « Анновский СДК» сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2010 по 2014 г | Местный бюджет | 142,4 | 0 | 0 | 142,4 | 0 | 0 | Экономия газ на 912 куб.м ежегодно на сумму 3558 рублей |
| 7. | Замена газовых отопительных котлов на котел с более высоким КПД | МБУК « Анновский СДК» сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | с 2011 по 2014 г. | Местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потребления тепловой энергии |
|  | ИТОГО : |  |  |  | 367,692 | 53,292 | 26,6 | 286,8 | 1,0 | 0 | *** |
| 8. | Проведение профилактических работ в электроустановках : - ремонт осветительной арматуры, розеток, выключателей, замена электроламп на энергосберегающие | МБОУ ООШ д.Илькино | с 2011 по 2014 г. | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,00, | 5,0 | Снижение потребления тепловой энергии |
| 9. | Ремонт газовых отопительных котлов | МБОУ ООШ д.Илькино | с 2011 по 2014 г. | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,00 | Снижение потребления тепловой энергии |
|  | ИТОГО |  |  |  | 30,0 | 0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |  |
| 10. | Замена лампочек накаливания на энергосберегающие | ОАО «Башкирская птица» | с 2011 по 2014 г. | Собственные средства | 15,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 0 | Снижение потребления тепловой энергии |
|  | ИТОГО |  |  |  | 15,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| В сфере водоснабжения |
| 11. | Приобретение и монтаж труб | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | 2012-2014 | Собственные средства | 15,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Снижение потребления и рационального использования воды |
| 12. | Замена насоса | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет МР Белебеевский район РБ | 2011 | Местный бюджет | 18,6 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | Снижение потребления и рационального использования воды |
|  | ИТОГО |  |  |  | 33,6 | 0 | 18,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | ВСЕГО : |  |  |  | 446,292 | 53,292 | 60,2 | 301,8 | 21,0 | 10,0 |  |

Из них средства местного бюджета – 416,292

Средства предприятия –  30,0